멀티모델 오케스트레이션 코딩 에이전트 개발 계획서

v0.1 · Node.js 24 LTS + TypeScript 기반 오픈소스 Agent Runtime

개발 기준 문서 · v0.1

강한 모델은 계획하고, 저렴하거나 특화된 모델은 실행한다.
사용자는 그 팀 운영 방식을 자연어로 정의한다.

# 1. 문서 목적

본 계획서는 OpenCode, Pi, Hermes Agent와 같은 오픈소스 코딩 에이전트의 장점을 참고하되, 자연어로 오케스트레이션 정책을 정의하고 이를 구조화된 정책으로 컴파일하여 deterministic scheduler가 강제하는 멀티모델 코딩 에이전트를 구현하기 위한 v0.1 개발 기준을 정의한다.

핵심 제품 문장은 다음과 같다.

강한 모델은 계획하고, 저렴하거나 특화된 모델은 실행한다. 사용자는 그 팀 운영 방식을 자연어로 정의한다.

# 2. 제품 목표

## 2.1 핵심 목표

Sol/Fable/Opus급 모델을 오케스트레이터 또는 고난도 판단 모델로 사용할 수 있다.

Terra/Luna/Sonnet 등 비용·속도·전문성이 다른 모델을 워커로 혼합할 수 있다.

사용자가 orchestration.md에 자연어로 작업 분해, 라우팅, 병렬성, 리뷰, 재시도, 승격 정책을 정의할 수 있다.

자연어 정책은 Policy IR로 컴파일하며 실제 실행은 deterministic runtime이 강제한다.

병렬 워커는 Git worktree 또는 sandbox로 격리한다.

각 작업이 왜 특정 에이전트에 배정되고 왜 병렬/직렬 처리되었는지 설명할 수 있다.

CLI/TUI뿐 아니라 JSONL/JSON-RPC를 통해 IDE, CI, 외부 앱에서 재사용할 수 있는 runtime으로 설계한다.

## 2.2 비목표(v0.1)

Desktop/Web 완성형 앱

Cloud sync 및 사용자 계정

원격 분산 워커 클러스터

Marketplace

수십 개 LLM provider 지원

완전한 IDE/LSP 대체

자율적으로 무제한 subagent를 생성하는 swarm

# 3. 설계 원칙

1.  LLM은 판단하고 Runtime은 강제한다. Planner는 계획을 제안하지만 concurrency, dependency, retry, budget, permission은 코드가 강제한다.

2.  자연어는 정책 입력이고 Policy IR이 실행 계약이다. orchestration.md를 매번 즉흥적으로 해석하지 않는다.

3.  Provider 종속성을 core 밖으로 밀어낸다. OpenAI/Anthropic의 고유 기능은 adapter capability로 노출한다.

4.  Worker는 task-local context와 격리 workspace를 사용한다. 부모 대화를 통째로 복사하지 않는다.

5.  모든 핵심 의사결정은 설명 가능해야 한다. routing, review injection, escalation, 병렬화 이유를 기록한다.

6.  작은 core와 확장 가능한 경계를 유지한다. Pi의 package layering, OpenCode의 productization, Hermes의 isolation/sandbox 철학을 참고한다.

7.  LLM이 개발하는 코드베이스를 고려한다. TypeScript strict, Zod, contract tests, deterministic fixtures로 구조적 오류를 빠르게 검출한다.

# 4. 확정 기술 스택

| 영역 | 선택 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Runtime | Node.js 24 LTS | 장기 지원, npm 생태계, 플러그인 호환성 |
| Language | TypeScript 5.9+ / strict / ESM | LLM 리팩터링 안정성, 타입 기반 명세 |
| Monorepo | npm workspaces | 표준 Node 도구 체계, 외부 기여 진입장벽 최소화 |
| Runtime schema | Zod | LLM structured output와 내부 타입 동기화 |
| DB | SQLite + Drizzle | 로컬 우선 세션/이벤트 저장, 마이그레이션 용이 |
| LLM | 자체 Provider abstraction | 멀티모델/멀티프로바이더 라우팅 지원 |
| 초기 Provider | OpenAI, Anthropic, OpenAI-compatible | 핵심 사용 사례 우선 |
| CLI | Commander | 안정적인 Node CLI 생태계 |
| TUI | Ink + React | v0.1 구현 속도와 기여 난이도 균형 |
| 검색 | ripgrep | 빠른 코드 검색 |
| 파싱 | Tree-sitter | AST/심볼 단위 이해 확장 기반 |
| Process | child_process + node-pty | 워커 격리, 취소, 터미널 프로세스 |
| Workspace | Git worktree | 병렬 코드 수정 충돌 최소화 |
| Sandbox | Local + Docker | v0.1의 로컬/격리 실행 범위 |
| Protocol | JSONL events + JSON-RPC 2.0 | TUI/IDE/CI/외부 클라이언트 공용 |
| Test | Vitest | TypeScript 친화적 단위/통합 테스트 |
| Lint/Format | Biome | 빠른 정적 검사와 포맷 통일 |
| Build | tsup 또는 esbuild | CLI/패키지 번들링 단순화 |
| CI | GitHub Actions | 오픈소스 표준 워크플로 |

# 5. 시스템 아키텍처

User / CLI / TUI / RPC
          │
          ▼
   Coding Agent Runtime
          │
          ├────────────── Session / Event Store
          │
          ▼
     Policy Resolver
          │
          ├─ Global Policy
          ├─ Project Policy
          ├─ Session Policy
          └─ Task Override
          │
          ▼
      Lead Planner
          │
          ▼
  Proposed ExecutionPlan
          │
          ▼
 Policy Validator / Rewriter
          │
          ▼
        Task DAG
          │
          ▼
 Router → Deterministic Scheduler
          │
   ┌──────┼────────┐
   ▼      ▼        ▼
 Worker Worker   Worker
   │      │        │
 Worktree / Sandbox
   │      │        │
   └──────┼────────┘
          ▼
 Validation / Review
          │
          ├─ retry / escalation
          └─ merge / finalize

## 5.1 책임 분리

Planner: 목표를 구조화된 Task DAG 후보로 분해한다.

Policy Engine: 사용자 정책과 runtime 안전 규칙을 적용해 계획을 수정/거부한다.

Router: task 특성, 정책, 비용/성능 선호에 따라 agent/model 후보를 선택한다.

Scheduler: dependency, concurrency, lock, retry를 deterministic하게 처리한다.

Worker: 자신에게 할당된 좁은 task만 수행한다.

Validator/Reviewer: 테스트·정적 검사·리뷰 규칙을 실행한다.

Session/Event Store: 재개, explain, 비용 추적, 디버깅을 위한 기록을 보존한다.

# 6. Monorepo 구조

agent/
├─ apps/
│  └─ cli/
├─ packages/
│  ├─ ai/
│  ├─ core/
│  ├─ policy/
│  ├─ orchestration/
│  ├─ coding-tools/
│  ├─ workspace/
│  ├─ session/
│  ├─ protocol/
│  ├─ plugin/
│  ├─ tui/
│  └─ coding-agent/
├─ examples/
├─ docs/
├─ fixtures/
└─ package.json

## 6.1 패키지 책임

| 패키지 | 주요 책임 |
| --- | --- |
| @agent/ai | Provider/Model/Event abstraction, usage/cost |
| @agent/core | agent loop, tool registry, permissions, 공통 타입 |
| @agent/policy | 자연어 compiler, Policy IR, resolver, validator |
| @agent/orchestration | planner, task graph, router, scheduler, escalation |
| @agent/coding-tools | read/edit/write/grep/glob/bash/git/tree-sitter |
| @agent/workspace | local/worktree/docker 실행 환경 |
| @agent/session | SQLite/Drizzle 저장, compaction, usage |
| @agent/protocol | typed events, JSONL, JSON-RPC 계약 |
| @agent/plugin | provider/tool/agent/policy/router/validator 확장 API |
| @agent/tui | Ink 기반 UI |
| @agent/coding-agent | 사용자-facing runtime facade |

# 7. 자연어 오케스트레이션 정책

## 7.1 사용자 입력 예시

Sol은 메인 오케스트레이터다.
간단한 탐색은 Luna에게 맡긴다.
일반 구현은 Terra를 우선한다.
독립적인 작업은 최대 4개까지 병렬 실행한다.
인증과 DB migration 변경은 반드시 별도 reviewer를 거친다.
같은 worker가 두 번 실패하면 더 강한 모델로 승격한다.

## 7.2 컴파일 파이프라인

orchestration.md
      ↓
LLM Policy Compiler
      ↓
Zod Schema Validation
      ↓
Semantic Validation
      ↓
orchestration.lock.json

## 7.3 정책 종류

Hard constraint: max concurrency, 필수 review, 금지 tool, main branch 직접 수정 금지 등 Runtime이 반드시 강제한다.

Preference: 특정 task에 선호 모델, 비용 우선/품질 우선, 탐색 선행 등 Router/Planner score에 반영한다.

Escalation: 실패 횟수·confidence·validation failure에 따른 모델 승격을 정의한다.

Review rule: risk category, 변경 파일 범위, change size 등을 기준으로 reviewer를 주입한다.

## 7.4 정책 우선순위

Runtime Safety
    > Explicit Task Override
    > Project Policy
    > User Global Policy
    > Default Policy

# 8. 핵심 데이터 계약

## 8.1 PlannedTask

interface PlannedTask {
  id: string
  title: string
  goal: string
  type: 'exploration' | 'architecture' | 'implementation' | 'testing' | 'review' | 'documentation'
  complexity: 'trivial' | 'normal' | 'complex' | 'architectural'
  dependencies: string[]
  suggestedAgent?: string
  affectedAreas?: string[]
  risk: { level: 'low' | 'medium' | 'high'; categories: string[] }
}

## 8.2 TaskResult

interface TaskResult {
  taskId: string
  status: 'success' | 'partial' | 'failed'
  summary: string
  decisions: string[]
  changedFiles: string[]
  commit?: string
  tests: { passed: number; failed: number; commands: string[] }
  unresolvedIssues: string[]
  confidence: number
}

원칙상 부모 agent에는 worker의 전체 transcript를 넘기지 않고 TaskResult + 필요 시 diff만 전달한다.

# 9. 모델 라우팅 전략

Router는 다음 순서로 후보를 결정한다.

1.  Hard routing rule 적용

2.  Agent capability / tool permission 필터링

3.  Task type/complexity/risk 일치도 계산

4.  자연어 policy preference 반영

5.  비용·속도·품질 weight 적용

6.  현재 concurrency·budget·provider availability 반영

예시 기본 역할:

| 역할 | 기본 모델 계층 |
| --- | --- |
| Lead/Planner | Sol/Fable/Opus급 |
| Architecture/고난도 debug | Sol/Fable/Opus급 |
| 일반 구현 | Terra/Sonnet급 |
| 테스트 구현 | Terra/Sonnet급 |
| 코드 검색/탐색/문서 조사 | Luna/저비용 모델 |
| 보안·고위험 최종 리뷰 | Opus/Sol급 |

모델명 자체는 설정 alias로 감추고 runtime은 lead, worker, cheap, reviewer와 capability만 참조하도록 한다.

# 10. Worker 및 Workspace 모델

각 worker는 child process로 실행한다.

구현 task는 기본적으로 task별 Git worktree를 생성한다.

read-only 탐색 task는 별도 worktree를 생략할 수 있다.

Worker context는 task-local이며 필요한 dependency result만 주입한다.

Worker 종료 시 structured result를 반환하고 transcript는 session store에만 보관한다.

예상 수정 범위(affectedAreas)가 겹치는 task는 기본적으로 직렬화한다.

실제 diff가 충돌하면 merge 전 conflict task를 생성한다.

# 11. 검증·리뷰·재시도

## 11.1 기본 validation pipeline

Worker 완료
   ↓
Git diff validation
   ↓
Typecheck / Lint / Test
   ↓
Policy validation
   ↓
Optional Reviewer
   ↓
Accept / Fix Task / Escalate

기본 validator:

GitDiffValidator

TypeCheckValidator

LintValidator

TestValidator

PolicyValidator

ReviewerValidator

Retry와 escalation은 Runtime이 처리한다. 동일 task를 무한 재시도하지 않으며 정책에 정의된 횟수 이후 더 강한 agent 또는 lead에게 승격한다.

# 12. Session, Event, Explainability

## 12.1 저장 대상

runs

tasks / dependencies

workers

agent sessions / messages

tool calls

events

reviews

model usage / estimated cost

policy snapshots

## 12.2 주요 이벤트

run.started, plan.completed, policy.compiled, task.started, worker.spawned, tool.completed, review.completed, task.failed, run.completed 등을 typed event로 통일한다.

## 12.3 Explain 기능

agent explain T04

결과에는 다음을 표시한다.

왜 해당 agent/model이 선택되었는지

어떤 policy rule이 적용되었는지

왜 병렬 또는 직렬 실행되었는지

review가 왜 추가되었는지

retry/escalation이 발생한 이유

# 13. 개발 마일스톤

## M0. Repository Foundation

목표: 이후 모든 작업이 안정적으로 확장 가능한 monorepo 기반을 확정한다.

주요 작업

npm workspaces 구성

TypeScript strict/ESM 공통 설정

package export 규칙

Biome/Vitest/빌드 스크립트

CI 기본 workflow

공통 error/result/event 타입

완료 조건

clean clone에서 install/build/typecheck/test가 성공한다.

패키지 간 dependency cycle이 없다.

## M1. Single-Agent Coding Loop

목표: 하나의 모델로 실제 repository 작업을 수행하는 최소 코딩 에이전트를 완성한다.

주요 작업

ModelProvider 인터페이스

OpenAI 또는 Anthropic 첫 adapter

streaming/tool-call agent loop

ToolRegistry / PermissionEngine

read/write/edit/grep/glob/bash/git 도구

agent exec "..." CLI

완료 조건

fixture repository에서 파일 탐색 → 수정 → 테스트 → 결과 요약이 한 명령으로 동작한다.

## M2. Multi-Provider & Model Registry

목표: orchestration과 provider를 분리한다.

주요 작업

OpenAI adapter

Anthropic adapter

OpenAI-compatible adapter

model alias/capability registry

token usage / cost estimator

provider contract test

완료 조건

동일한 Agent interface로 두 provider 모델을 교체할 수 있다.

## M3. Natural-Language Policy Compiler

목표: 프로젝트의 핵심 차별점인 자연어 오케스트레이션 설정을 구현한다.

주요 작업

Policy IR Zod schema

orchestration.md parser

LLM compiler

semantic validator

hard/preference/escalation/review 규칙

orchestration.lock.json 생성

policy lint/explain CLI

완료 조건

자연어 정책 변경만으로 concurrency 및 모델 라우팅 규칙이 달라진다.

동일 lock file은 동일 runtime constraint를 만든다.

## M4. Planner & Task DAG

목표: 복잡한 요청을 구조화된 실행 계획으로 만든다.

주요 작업

ExecutionPlan schema

structured Planner

DAG cycle validation

risk/category/affectedAreas 추론

Policy Rewriter

mandatory review task injection

완료 조건

한 요청을 dependency가 있는 복수 task로 안정적으로 변환하고 invalid DAG를 거부한다.

## M5. Deterministic Scheduler & Parallel Workers

목표: 실제 멀티에이전트 병렬 실행을 완성한다.

주요 작업

ready queue

concurrency limit

task locks

child process Worker

Git worktree manager

cancellation/timeout

retry/escalation

structured TaskResult

완료 조건

독립 task 2개 이상이 서로 다른 worktree에서 병렬 실행된다.

최대 worker 수와 dependency가 항상 정책대로 강제된다.

## M6. Validation, Review & Merge

목표: worker의 '완료' 선언을 신뢰하지 않고 결과 품질을 runtime에서 검증한다.

주요 작업

validation pipeline

test/typecheck/lint validator

reviewer agent

approve/changes_requested protocol

fix task 생성

merge ordering/conflict detection

완료 조건

필수 review policy를 우회할 수 없다.

blocking review issue가 존재하면 merge되지 않는다.

## M7. Durable Session & Observability

목표: 긴 작업을 재개하고 모든 의사결정을 추적 가능하게 한다.

주요 작업

SQLite + Drizzle schema

event persistence

session resume

context compaction

usage/cost tracking

agent explain

완료 조건

프로세스 종료 후 동일 run을 재개할 수 있다.

task routing과 escalation의 원인을 기록에서 재현할 수 있다.

## M8. TUI, Protocol & Plugin Foundation

목표: runtime을 실제 제품과 생태계가 사용할 수 있게 한다.

주요 작업

Ink TUI

task/worker/cost/test 상태 UI

JSONL event mode

JSON-RPC server/stdio mode

definePlugin() API

tool/provider/agent/validator/policy/router 확장점

완료 조건

CLI와 TUI가 동일 runtime/event stream을 사용한다.

외부 plugin이 core 수정 없이 tool 하나를 추가할 수 있다.

## M9. v0.1 Release Hardening

목표: 공개 저장소에서 타인이 설치하고 재현할 수 있는 첫 릴리스를 만든다.

주요 작업

macOS/Linux/Windows 기본 검증

crash cleanup/worktree recovery

API key 및 secret redaction

shell permission 기본 정책

example policies

README/Architecture/Plugin guide

MIT LICENSE, CONTRIBUTING, SECURITY

완료 조건

새 사용자가 문서만 보고 init → policy 작성 → multi-agent run을 수행할 수 있다.

# 14. v0.1 Acceptance Criteria

아래 시나리오가 모두 동작하면 v0.1의 핵심 범위를 충족한 것으로 본다.

1.  agent init이 프로젝트 설정과 기본 agent/policy 파일을 생성한다.

2.  사용자가 자연어로 worker 수, 역할, review, escalation을 변경할 수 있다.

3.  lead model이 요청을 structured Task DAG로 분해한다.

4.  독립적인 구현 작업 두 개 이상이 격리된 Git worktree에서 병렬 실행된다.

5.  단순 탐색은 저비용 agent, 일반 구현은 worker agent로 자동 routing된다.

6.  인증/DB migration 등 정책상 고위험 작업은 자동 reviewer가 추가된다.

7.  worker 실패가 정책에 따라 retry 및 상위 모델 escalation으로 연결된다.

8.  validator/reviewer 실패 시 merge를 차단한다.

9.  실행 중단 이후 session resume가 가능하다.

10.  agent explain <task>로 배정·병렬화·리뷰·승격 이유를 확인할 수 있다.

11.  JSONL 이벤트로 외부 프로그램이 진행 상황을 구독할 수 있다.

12.  최소 하나의 외부 plugin이 core 변경 없이 tool을 등록할 수 있다.

# 15. 테스트 전략

| 구분 | 검증 범위 |
| --- | --- |
| Unit | Policy IR schema/resolver/conflict detection, DAG, Router scoring, Scheduler, Permission, Provider normalization |
| Contract | 각 LLM provider의 ModelProvider 계약 검증, Fake deterministic provider를 사용한 CI 테스트 |
| Integration | 임시 Git repo/worktree, 병렬 isolation, validator/reviewer 흐름, SQLite session resume |
| E2E Fixture | TypeScript/Python/Go 작은 repo에서 버그 수정, endpoint 추가, 병렬 수정, conflict, review blocking 재현 |

# 16. 주요 리스크 및 대응

| 리스크 | 대응 |
| --- | --- |
| LLM의 비결정적 계획 | Structured Output + Policy IR + DAG validator + golden tests |
| 자연어 정책의 모호성 | compile warning, lock file, policy explain, hard/preference 분리 |
| runaway worker/비용 | max concurrency, token/cost budget, retry ceiling, cancellation |
| 병렬 수정 충돌 | worktree, affected-area lock, merge conflict task |
| repository prompt injection | repo content를 untrusted data로 취급, tool permission과 system policy 분리 |
| shell 위험 명령 | allow/ask/deny, sandbox, command pattern denylist |
| Provider API 변화 | provider adapter + contract test로 격리 |
| 부모 context 폭증 | task-local context, structured TaskResult, compaction |
| Windows 차이 | path/process/git integration을 workspace adapter에 격리 |
| TUI 복잡도 | runtime/event protocol을 UI와 분리, TUI는 후순위 |

# 17. 오픈소스 운영 기준

라이선스는 MIT를 기본안으로 사용한다.

core API 변경은 ADR(Architecture Decision Record)로 기록한다.

public package는 semantic versioning을 따른다.

plugin API는 v0.x 동안 experimental namespace로 두고 변경 가능성을 명시한다.

GitHub Issue는 core, provider, policy, scheduler, workspace, tui, plugin label로 분류한다.

PR은 typecheck/test/contract test 통과를 필수로 한다.

모델별 품질 비교는 재현 가능한 fixture와 결과 JSON을 저장해 benchmark화한다.

# 18. v0.1 이후 로드맵

## 18.1 v0.2 후보

LSP integration

SSH/remote sandbox

Docker image caching

더 많은 provider

policy preset/package 공유

task-level model benchmark 및 자동 routing tuning

VS Code extension

## 18.2 v1.0 후보

안정화된 Plugin/Policy API

durable long-running execution

조직 단위 공유 policy

remote worker backend

reproducible execution report

CI/GitHub PR automation

# 19. 구현 우선순위 요약

1. Type-safe single agent runtime
2. Provider abstraction
3. Natural-language Policy Compiler
4. Structured Planner + Task DAG
5. Deterministic Scheduler
6. Worktree parallel workers
7. Validation / Review / Escalation
8. Durable session / Explain
9. TUI / Plugin / RPC

TUI를 먼저 만들지 않는다. v0.1의 기술적 가치와 차별점은 UI가 아니라 Policy IR + deterministic orchestration + isolated multi-model workers에 있다.

# 20. 최종 정의

강한 LLM이 structured task plan을 만들고, 사용자가 자연어로 정의한 운영 정책을 Policy Engine이 강제하며, deterministic scheduler가 여러 모델의 격리된 coding worker를 병렬 실행·검증·승격하는 오픈소스 TypeScript coding-agent runtime.